Phụ lục I

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ/DỰ ÁN VỀ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, AN TOÀN THÔNG TIN,

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

| TT | Tên nhiệm vụ/dự án | Đơn vị chủ trì | Thời gian thực hiện | Kinh phí thực hiện (đvt: đồng) | Tiến độ thực hiện đến tháng 9/2021 | Tỷ lệ % so với kế hoạch | Đã ban hành Kế hoạch triển khai (số, ngày tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nâng cấp CSDL ngành Công thương | Phòng Kế hoạch Tài Chính Tổng hợp | 2021 | 120.000.000 | Sở đã thực hiện thẩm định giá; Đang thực hiện các bước đấu thầu theo quy định | 50% | Đã có văn bản chập thuận chủ trương số 5066/UBND-KTNS ngày 13/5/2021 |
| 2 | Nâng cấp trang thông tin khuyến mại ngành Công thương | Phòng Quản lý Thương mại | 2021 | 84.938.440 | Sở đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các bước đấu thầu theo quy định | 50% | Đã có văn bản chập thuận chủ trương số 7761/UBND-KTNS ngày 7/7/2021 |
| 3 | Thuê sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử - VNPT IOFFICE | Văn Phòng Sở | 2021 | 74.870.400 | Trong tháng 9 đã chuẩn bị, dự thảo các biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, dự trong tháng 10 trình ký các hồ sơ, thủ tục thanh toán hợp đồng | 75% | Đã thực hiện theo hợp đồng cung cấp giải pháp phần mềm CNTT số: 201229-7768/VNPT VNP-TTKD ĐNI- KHTCDN2/HĐ IOFFICE ngày 05/01/2021 giữa Sở Công Thương Tỉnh Đồng Nai và Trung Tâm Kinh Doanh VNPT – Đồng Nai |
| 4 | Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021 | Phòng Quản lý Thương mại | 2021 | 450.000.000 | Sở đã thực hiện thẩm định giá; | 50% | Đã tham mưu UBND tỉnh để ban hành Kế hoạch số 2670/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh |

Phụ lục II

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐÃ ỨNG DỤNG  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

| TT | Nội dung | Năm 2020 |  |  | 09 tháng năm 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CQNN cấp tỉnh | UBND cấp huyện | UBND cấp xã | CQNN cấp tỉnh | UBND cấp huyện | UBND cấp xã |
| 1 | Đơn vị có mạng LAN kết nối internet băng thông rộng | 6/8 |  |  | 6/8 |  |  |
| 2 | Tỷ lệ cơ quan hành chính đã ứng dụng chữ ký số | 8/8 |  |  | 8/8 |  |  |
| 3 | CBCC hành chính được trang bị máy tính | 57 |  |  | 56 |  |  |
|  | Số CBCC hành chính cần được trang bị máy tính | 57 |  |  | 56 |  |  |
|  | Số CBCC hành chính được trang bị máy tính | 57 |  |  | 56 |  |  |
| 4 | Tỷ lệ máy tính được cài đặt phần mềm diệt Virus bản quyền có trả phí | 15 |  |  | 56 |  |  |
| 5 | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trên môi trường điện tử | 94,65% |  |  | 93% |  |  |
| 6 | Tỷ lệ đơn vị sử dụng hệ thống họp trực tuyến (cấp 2, cấp 3) | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7 | Tỷ lệ báo cáo định kỳ được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia | 0 |  |  | 100 |  |  |
| 8 | Tỷ lệ báo cáo định kỳ được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh | 0 |  |  | 100 |  |  |
| 9 | Xây dựng cổng thanh toán trực tuyến | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 10 | Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Xây dựng, mở rộng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 12 | CBCC phụ trách CNTT |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Chuyên trách |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Số CBCC có trình độ chuyên môn về lĩnh vực CNTT | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | b) Số CBCC chưa có trình độ chuyên môn về lĩnh vực CNTT | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | c) Số CBCC được đào tạo, tập huấn | 1 |  |  | 0 |  |  |
|  | 2.2. Kiêm nhiệm |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Số CBCC có trình độ chuyên môn về lĩnh vực CNTT | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | b) Số CBCC chưa có trình độ chuyên môn về lĩnh vực CNTT | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | c) Số CBCC được đào tạo, tập huấn | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 13 | Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 | 22 |  |  | 23 |  |  |
| 14 | Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 | 96 |  |  | 93 |  |  |
| 15 | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 | 2,97% (345/11.940) |  |  | 0,35% (43/12.490) |  |  |
| 16 | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 | 97,03% |  |  | 99,65% |  |  |
| 17 | Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được số hóa | 100% |  |  | 100% |  |  |