TÀI LIỆU THAM KHẢO TRIỂN KHAI 43 MÔ HÌNH

(Kèm theo Văn bản số:        /STTTT-CNTTVT ngày     tháng     năm 2023)

1. Tổng số mô hình triển khai được ngay: 24 mô hình.

2. Tổng số mô hình chưa triển khai được cần C06 rà soát, xây dựng giải pháp thí điểm: 4 mô hình.

3. Tổng số mô hình cần lựa chọn 1 đơn vị để triển khai: 15 mô hình.

4. Tổng số mô hình miễn phí không phải đầu tư: 27 mô hình.

5. Tổng số mô hình phải đầu tư kinh phí để mua sắm thiết bị: 16 mô hình.

| STT | NHIỆM VỤ | CĂN CỨ PHÁP LÝ | ĐẦU MỐI LIÊN HỆ C06 | CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | THIẾT BỊ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp DVC trực tuyến (05 mô hình) |  |  |  |  |  |
| 1 | Mô hình 1: Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu | Theo Quyết định 06 và Quyết định 442 của Thủ tướng Chính phủ Phương pháp: - Đẩy mạnh tuyên truyền; - Tổ chức mô hình điểm DVC tại các điểm chung cư,… | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Nguyễn Viết Hiển 0983430123 | - Bước 1: Rà soát, khảo sát đánh giá tỉ lệ người dân am hiểu sử dụng điện thoại thông minh; trình độ dân trí cao tại các điểm trên địa bàn để tham mưu đề xuất lựa chọn điểm tổ chức triển khai DVC (nên ưu tiên lựa chọn khu chung cư, nhà văn hóa, khu vực đông dân cư;…). - Bước 2: Tham mưu UBND đề xuất triển khai DVC sau khi đã rà soát, khảo sát. - Bước 3: Tuyên truyền đến người dân về giá trị, tiện ích khi tham gia TTHC trên DVC trực tuyến. - Bước 4: Huy động, bố trí nguồn nhân lực có trình độ CNTT (người trẻ tuổi, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, giáo viên,…) để nghiên cứu quy trình các bước thực hiện trên DVC và hướng dẫn người dân khi tham gia TTHC trên DVC trực tuyến. - Bước 5: Đánh giá kết quả triển khai và đề xuất nhân rộng tại các địa bàn khác. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 2 | Mô hình 2: Tự động hóa Trung tâm hành chính công thông qua tương tác Kiosk Hiệu quả: Hỗ trợ tự động hóa Trung tâm hành chính công; giảm tiếp dân, hướng dân thực hiện; tiến tới cung cấp các dịch vụ nhận kết quả ngay trên kios. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Dự kiến thí điểm: tháng 09/2023 tại Huế. Sau đó, đánh giá nhân rộng toàn quốc. | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Đào Phan Khải 0378861078 | - Bước 1: Khảo sát, đánh giá tại Trung tâm hành chính công của tỉnh hoặc bộ phận 1 cửa để đặt vị trí thiết bị kiosk; sau khi khảo sát xong, báo cáo đề xuất lựa chọn 1 điểm hoặc nhiều điểm để triển khai. - Bước 2: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thiết bị kiosk; đề xuất đầu tư mua thiết bị kiosk (lập danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ, gửi C06). - Bước 3: Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với C06 để tích hợp xác thực định danh bằng QR CCCD hoặc đọc thông tin từ thẻ chip trên CCCD; hướng dẫn sử dụng thiết bị Kiosk. - Bước 4: Tổ chức triển khai, tuyên truyền và có hướng dẫn cách thức sử dụng kiosk tại nơi đặt thiết bị. - Bước 5: Đánh giá hiệu quả triển khai và đề xuất nhân rộng trên địa bàn tỉnh. | - Mất kinh phí. - Đầu tư mua sắm Kiosk | C06 hỗ trợ triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 3 | ## Mô hình 3: Xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy Tổ chức thực hiện: | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Dự kiến trước 31/12/2023. | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Nguyễn Viết Hiển 0983430123 Đ/c Đào Phan Khải 0378861078 | - Bước 1: Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi các đơn vị trên địa bàn để rà soát, đăng ký đề xuất các DVC không sử dụng hồ sơ giấy. - Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kết quả và báo cáo, đề xuất Tổ trưởng Tổ công tác để tổ chức triển khai. - Bước 3: Tái cấu trúc quy trình và sử dụng dữ liệu điện tử đã có. (liên hệ C06 để gửi bản mẫu các DVC có thể không sử dụng hồ sơ giấy để nghiên cứu, tham khảo áp dụng phù hợp cho địa bàn tỉnh) | Miễn phí | Thí điểm, triển khai trong 6 tháng cuối năm |
| 4 | ## Mô hình 4: Lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số. Hiệu quả: Tạo kho giấy tờ, dữ liệu cá nhân; tái sử dụng giấy tờ trong thực hiện TTHC phục vụ dịch vụ công không giấy. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Thời gian: Theo đề xuất địa phương. | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 Đ/c Đào Phan Khải 0378861078 | - Bước 1: Đánh giá giải pháp lưu trữ, chứng thực dữ liệu điện tử lựa chọn thuê, hoặc đầu tư. - Bước 2: Triển khai tích hợp với các hệ thống giải quyết TTHC để dùng chung, tái sử dụng giấy tờ, dữ liệu điện tử khi giao dịch. - Bước 3: Thực hiện số hóa, chứng thực tài liệu điện tử cho công dân, tổ chức để lưu trữ điện tử trên ứng dụng của Bộ Công an, các ứng dụng số khác. | - Mất kinh phí | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 5 | ## Mô hình 5: Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VNeID | Theo Đề án 06 Dự kiến 30/8/2023 | Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 Đ/c Nguyễn Viết Hiển 0983.430.123 | - Bước 1: C06 triển khai tích hợp các DVC trực tuyến trên ứng dụng VNeID. - Bước 2: Địa phương tuyên truyền người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VNeI, tuyên truyền về việc trên ứng dụng VNeID đã có các DVC để người dân truy cập vào Vneid thực hiện các DVC trực tuyến. - Bước 3: Đánh giá hiệu quả và phản ánh những vướng mắc khi thực hiện DVC trực tuyến trên VNeID. | Miễn phí | Thí điểm, triển khai trong 6 tháng cuối năm |
| II | Nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội (16 mô hình) |  |  |  |  |  |
| 6 | Mô hình 6: Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID | Theo Đề án 06 và Công văn số 931/BYT-BH 2022 ngày 28/02/2022 của bộ Y tế Tiếp tục thực hiện | Đ/c Cao Xuân Huy 0886997666 Đ/c Nguyễn Hữu Đạt 0915346959 | - Bước 1: Sở Y tế rà soát các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, lập danh sách thống kê số lượng thiết bị đầu đầu thẻ CCCD. - Bước 2: Đề xuất đầu tư mua thiết bị (danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ Trung tâm RAR để hướng dẫn mua sắm). - Bước 3: Tích hợp đầu đọc với hệ thống khám chữa bệnh… | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm thiết bị đầu đọc CCCD gắn chip | Thực hiện ngay |
| 7 | ## Mô hình 7: Khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, KIOSK tự phục vụ Hiệu quả: Giảm việc tiếp đón bệnh nhân trực tiếp, định danh bệnh nhân tài khoản thanh toán trong quá trình khám chữa bệnh; tích hợp với phần mềm quản lý bệnh viện để liên thông theo dõi bệnh nhân, lịch sử bệnh…. Hiện đang thí điểm Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội); Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình; BV Đa khoa thành phố Đồng Hới; BV An Việt (Hà Nội) | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Dự kiến tháng 9/2023 | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Đào Phan Khải 0378861078 Đ/c Cao Xuân Huy 0886997666 | - Bước 1: Sở y tế chủ trì, tham mưu, đề xuất lựa chọn 01 hoặc nhiều đơn vị bệnh viện để triển khai thiết bị đọc thẻ CCCD gắn chip có xác thực danh tính của Bộ Công an hoặc Kiosk; đề xuất đầu tư mua thiết bị, Kiosk (lập danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ, gửi C06 qua Trung tâm RAR). - Bước 3: C06 cùng doanh nghiệp đồng hành tích hợp giải pháp vào hệ thống quản lý của Bệnh viện hiện nay. - Bước 4: Tổ chức triển khai, tuyên truyền và có hướng dẫn cách thức sử dụng kiosk tại nơi đặt thiết bị. - Bước 5: Đánh giá hiệu quả triển khai và đề xuất nhân rộng trên địa bàn tỉnh. | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm Kiosk | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 8 | Mô hình 8: Triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Cao Xuân Huy 0886997666 | - Bước 1: Sở Tư pháp rà soát các Văn phòng công chứng trên địa bàn, lập danh sách thống kê số lượng thiết bị đầu đầu thẻ CCCD. - Bước 2: Đề xuất đầu tư mua thiết bị (danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ Trung tâm RAR để hướng dẫn mua sắm). - Bước 3: C06 hướng dẫn tích hợp đầu đọc với hệ thống văn phòng công chứng. | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm thiết bị đầu đọc CCCD gắn chip; | Thực hiện ngay |
| 9 | ## Mô hình 9: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Nhà trọ; Nhà nghỉ; Khách sạn 2-3*; Khách sạn 4*; Khách sạn 5*; Nhà khách; Nhà công vụ Hiệu quả: Quản lý khách lưu trú và quản lý phòng; kết nối với dân cư hỗ trợ công tác phân tích dữ liệu lưu trú, khách du lịch và kịp thời phát hiện đối tượng truy nã. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Nguyễn Hữu Đạt 0915346959 | - Bước 1: Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện sử dụng phân mềm ASM để đăng ký, quản lý cư trú thống nhất trên địa bàn tỉnh. - Bước 2: Công an tỉnh phối hợp C06 (qua Trung tâm RAR) khởi tại tài khoản cho cơ sở lưu trú và hướng dẫn thực hiện. | Miễn phí trong năm 2023 | Thực hiện ngay |
| 10 | Mô hình 10: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Nhà cho thuê; Nhà ở trong khu công nghiệp, khu chế xuất Hiệu quả: Quản lý khách lưu trú và quản lý phòng; kết nối với dân cư hỗ trợ công tác phân tích dữ liệu lưu trú, khách du lịch và kịp thời phát hiện cảnh báo đối tượng truy nã. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Huỳnh Long 0945360750 Đ/c Nguyễn Hữu Đạt 0915346959 | - Bước 1: Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện sử dụng phân mềm ASM để đăng ký, quản lý cư trú thống nhất trên địa bàn tỉnh. - Bước 2: Công an tỉnh phối hợp C06 (qua Trung tâm RAR) khởi tại tài khoản cho cơ sở lưu trú và hướng dẫn thực hiện. - Bước 3: các cơ sở lưu trú thực hiện đăng ký lưu trú trên phân mềm hằng ngày. | Miễn phí trong năm 2023 | Thực hiện ngay |
| 11 | Mô hình 11: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại Cơ sở khám chữa bệnh Hiệu quả: Quản lý khách lưu trú và quản lý phòng; kết nối với dân cư hỗ trợ công tác phân tích dữ liệu lưu trú và kịp thời phát hiện đối tượng truy nã. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Huỳnh Long 0945360750 Đ/c Nguyễn Hữu Đạt 0915346959 | - Bước 1: Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện sử dụng phân mềm ASM để đăng ký, quản lý cư trú thống nhất trên địa bàn tỉnh. - Bước 2: Công an tỉnh phối hợp C06 (qua Trung tâm RAR) khởi tại tài khoản cho cơ sở lưu trú và hướng dẫn thực hiện. - Bước 3: các cơ sở lưu trú thực hiện đăng ký lưu trú trên phân mềm hằng ngày. | Miễn phí trong năm 2023 | Thực hiện ngay |
| 12 | Mô hình 12: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú trên xe khách đường dài Hiệu quả: Quản lý hành khách lưu trú; kết nối với dân cư hỗ trợ công tác phân tích dữ liệu lưu trú và kịp thời phát hiện đối tượng truy nã. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Huỳnh Long 0945360750 Đ/c Nguyễn Hữu Đạt 0915346959 | - Bước 1: Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện sử dụng phân mềm ASM để đăng ký, quản lý cư trú thống nhất trên địa bàn tỉnh. - Bước 2: Công an tỉnh phối hợp C06 (qua Trung tâm RAR) khởi tại tài khoản cho cơ sở lưu trú và hướng dẫn thực hiện. - Bước 3: các cơ sở lưu trú thực hiện đăng ký lưu trú trên phân mềm hằng ngày. | Miễn phí trong năm 2023 | Thực hiện ngay |
| 13 | ## Mô hình 13: Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại Khu du lịch Tổ chức thực hiện: Hiệu quả: Giám sát, quản lý con người, khách bảo đảm công tác ANTT, phân tích, cảnh báo các hành vi vi phạm. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Phương án: Doanh nghiệp, Ban quản lý đầu tư thiết bị. | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Cao Xuân Huy 0886997666 | - Bước 1: Sở văn hóa TTDL, Sở TTTT tổ chức tuyên truyền và lựa chọn 01 hoặc nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai giải pháp. - Bước 2: Đề xuất đầu tư mua thiết bị đọc CCCD, Cam AI (danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ Trung tâm RAR để hướng dẫn mua sắm).. - Bước 3: Triển khai quản lý người ra vào khu du lịch, kiểm soát cảnh báo hành vi vi phạm và đối tượng truy nã. - Bước 4: Kết nối về hệ thống tại TTDL QG về DC để giám sát các vấn đề ANTT. | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm thiết bị Camera; | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 14 | ## Mô hình 14: Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại Khu công nghiệp Tổ chức thực hiện: Hiệu quả: Giám sát, quản lý con người, khách bảo đảm công tác ANTT, phân tích, cảnh báo các hành vi vi phạm. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Phương pháp: - Có thể lựa chọn triển khai tại 1 KCN hoặc các doanh nghiệp cụ thể. | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Cao Xuân Huy 0886997666 | - Bước 1: Sở kế hoạch và đầu tư, Sở TTTT tổ chức tuyên truyền và lựa chọn 01 hoặc nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai giải pháp. - Bước 2: Đề xuất đầu tư mua thiết bị đọc CCCD, Cam AI (danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ Trung tâm RAR để hướng dẫn mua sắm).. - Bước 3: Triển khai quản lý người ra vào khu công nghiệp (có thể triển khai xuống trực tiếp công ty cụ thể để quản lý nhân viên, cán bộ), kiểm soát cảnh báo hành vi vi phạm và đối tượng truy nã. - Bước 4: Kết nối về hệ thống tại TTDL QG về DC để giám sát các vấn đề ANTT. | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm thiết bị Camera; | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 15 | ## Mô hình 15: Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại Nhà Ga Hiệu quả: Giám sát, quản lý con người, khách bảo đảm công tác ANTT, phân tích, cảnh báo các hành vi vi phạm. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Cao Xuân Huy 0886997666 | - Bước 1: Công an tỉnh, Sở GTVT tổ chức tuyên truyền và lựa chọn 01 hoặc nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai giải pháp. - Bước 2: Đề xuất đầu tư mua thiết bị đọc CCCD, Cam AI (danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ Trung tâm RAR để hướng dẫn mua sắm).. - Bước 3: Triển khai quản lý người ra vào Nhà ga, kiểm soát cảnh báo hành vi vi phạm và đối tượng truy nã. - Bước 4: Kết nối về hệ thống tại TTDL QG về DC để giám sát các vấn đề ANTT. | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm thiết bị Camera; | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 16 | ## Mô hình 16: Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (Cơ sở cầm đồ; Cơ sở dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ thừa phát lại; Cơ sở khác) Hiệu quả: Xác định chính xác chủ thẻ CCCD. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Cao Xuân Huy 0886997666 Đ/c Đào Phan Khải 0378861078 | - Bước 1: Công an tỉnh rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (Cơ sở cầm đồ; Cơ sở dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ thừa phát lại; Cơ sở khác) trên địa bàn, lập danh sách thống kê số lượng thiết bị đầu đầu thẻ CCCD, xác minh di động cần đầu tư. - Bước 2: Đề xuất đầu tư mua thiết bị (danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ Trung tâm RAR để hướng dẫn mua sắm). - Bước 3: C06 hướng dẫn tích hợp, sử dụng đầu đọc, thiết bị xác mịnh di động. | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm thiết bị đầu đọc CCCD gắn chip; thiết bị xác minh di động | Thực hiện ngay |
| 17 | ## Mô hình 17: Triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe Hiệu quả: Định danh chính xác học viên, trách gian lân thi cử. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Dự kiến tháng 8/2023 | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Cao Xuân Huy 0886997666 Đ/c Đào Phan Khải 0378861078 | - Bước 1: Công an tỉnh, Sở GTVT rà soát các Trung tâm sát hạch, đào tạo trên địa bàn, lập danh sách thống kê số lượng thiết bị đầu đầu thẻ CCCD, xác minh di động cần đầu tư. - Bước 2: Đề xuất đầu tư mua thiết bị (danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ Trung tâm RAR để hướng dẫn mua sắm). - Bước 3: C06 hướng dẫn tích hợp, sử dụng đầu đọc, thiết bị xác mịnh di động kiểm soát, định danh chính xác người dự thi, tránh gian lần. - Bước 4: C06 phối hợp doanh nghiệp, Bộ GTVT triển khai giải pháp toàn trình từ đăng ký học, theo dõi quá trình học đến lúc thi cấp bằng bảo đảm định danh chính xác công dân. | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm thiết bị đầu đọc CCCD gắn chip | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 18 | ## Mô hình 18: Triển khai giải pháp xử phạt giao thông và trật tự an toàn xã hội Tổ chức thực hiện: Hiệu quả: Xác định chủ phương tiện vi phạm; hỗ trợ người vi phạm xác nhận hành vi vi phạm trên App công dân số và nộp phạt trực tuyến. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Dự kiến tháng 11/2023 | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 Đ/c Đào Phan Khải 0378861078 | - Bước 1: Sở TTTT, Công an tỉnh, Sở GTVT rà soát các hệ thống giám sát xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh (nếu có để tận dụng). - Bước 2: Đề xuất đầu tư bổ sung mua thiết bị Cam AI giám sát phương tiện (danh sách đơn vị có nhu cầu; số lượng và liên hệ Trung tâm RAR để hướng dẫn mua sắm). - Bước 3: C06 hướng dẫn tích hợp, kết nối với hệ thống CSDLQG về DC, dữ liệu đăng ký phương tiện. - Bước 4: C06 phối hợp C08 triển khai giải pháp hỗ trợ xử lý vi phạm (ký biên bản, thanh toán tiền xử phạt…) trên Vneid. | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm thiết bị Camera. | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 19 | ## Mô hình 19: Triển khai sử dụng CCCD gắn chip quẹt thanh toán vé tàu, xe… không dùng tiền mặt | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Dự kiến tháng 9/2023. Phương án: - Tích hợp thẻ CCCD thay thẻ thanh toán ngân hàng (Trung tâm C06 thực hiện); Các nhà xe sử dụng thiết bị Post thanh toán. | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Cao Xuân Huy 0886997666 Đ/c Đào Phan Khải 0378861078 | Bước 1: Các đơn vị lựa chọn đơn vị thí điểm là bến tàu, xe, các phương tiện công cộng (xe buýt, tàu) Bước 2: Triển khai thiết bị thanh toán tích hợp chức năng quẹt CCCD gắn chip để thanh toán gắn với tàu, xe, bến tàu, ga. Bước 3: Đánh giá và nhân rộng | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm thiết bị thanh toán tích hợp chức năng đọc thẻ CCCD gắn chip | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 20 | ## Mô hình 20: Triển khai cho vay tín chấp công dân: hộ nghèo, người có công Tổ chức thực hiện: Hiệu quả: Hỗ trợ cho vay đúng đối tượng, tránh gian lận, tạo hồ sơ vay không đúng đối tượng. Hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 | Bước 1: Sở lao động cung cấp danh sách người ngheo, cận nghèo C06 đối khớp; phối hợp Công an tỉnh làm sạch dữ liệu sai lệch. Bước 2: C06 phối hợp với Ngân hành chínhsách, các ngân hàng khác hỗ trợ cho vay, đối tượng vay được xác thực thông qua CSDLDC, Vneid | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 21 | ## Mô hình 21: Mô hình xác thực thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip điện tử Tổ chức thực hiện: Hiệu quả: Định danh đúng thí sinh tham dự thi; tránh gian lận trong thi cử. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Phương pháp: - Tỉnh lựa chọn 1 trường cấp 2, 3 hoặc CĐ, ĐH trên địa bàn thí điểm. - Trước kỳ thi Thí sinh đăng ký thông qua thẻ CCCD tại trường. - Tổ chức thi online ngồi bất kỳ nơi nào đảm bảo. (Tương tự các cuộc thi cấp chứng chỉ quốc tế). Có thể áp dụng thi offline kiểm tra tư cách dự thi; điểm danh lớp học. | Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Cao Xuân Huy 0886997666 Đ/c Đào Phan Khải 0378861078 | Bước 1: Sở GDĐT lựa chọn 1 trường cấp 2, 3 hoặc CĐ, ĐH trên địa bàn thí điểm. Bước 2: Trước kỳ thi Thí sinh đăng ký thông qua thẻ CCCD tại trường. Bước 3: Kiểm soát dúng người dự thi: - Trực tiếp: xác thực đúng người dự thi với thông tin thẻ CCCD. - Có thể tổ chức thi online ngồi bất kỳ nơi nào đảm bảo đúng thi sinh đăng ký dự thi. (Tương tự các cuộc thi cấp chứng chỉ quốc tế). Có thể áp dụng thi offline kiểm tra tư cách dự thi; điểm danh lớp học. | - Có kinh phí thực hiện. - Mua sắm thiết bị đầu đọc CCCD gắn chip, Camera. | Thực hiện ngay |
| 22 | ## Mô hình 22: Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số. Tổ chức thực hiện: Hiệu quả: Giới thiệu quảng bá sản phẩn, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế, du lịch; định danh tổ chức, cá nhân tránh thất thu thuế. | Đề án 06 - Dự kiến 30/10/2023 | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 | Bước 1: Sở Văn hóa TTDL, Sở TTTT cung cấp tài liệu quảng bá, sản phẩn, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế, du lịch cho C06 đưa lên trang tin tích Vneid. Bước 2: C06 sẽ đưa các tin liên quan đến chính sách, sản phẩm hỗ trợ quảng bá rộng rãi. Bước 3: Đối với các tỉnh có app công dân số có chức năng giới thiệu các sản phẩm được tích hợp với Vneid để cung cấp dịch vụ. Bước 4: hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể kỹhợp đồng điện tử trên Vneid. | Miễn phí | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| III | Nhóm tiện ích phục vụ công dân số (10 mô hình) |  |  |  |  |  |
| 23 | ## Mô hình 23: Đảm bảo điều kiện công dân số Tổ chức thực hiện: Hiệu quả: Công dân có đầy đủ tiện ích tham gia trên môi trường điện tử. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 | Bước 1: Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền và thực hiện cấp CCCD, DDĐT cho công dân trên địa bàn tỉnh. Bước 2: C06 tổ chức triển khai cấp chữ ký số và tài khoản thanh toán, ví điện tử. Bước 3: Công dân thực hiện các tiện ích. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 24 | ## Mô hình 24: Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO) Tổ chức thực hiện: | CV 2116/TCTTKDDA06-QLHC hướng dẫn tích hợp với hệ thống dddt | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 | Bước 1: Sở TTTT Cv gửi C06 đề nghị tích hợp tài khoản định danh điện tử và cử đầu mối hỗ trợ. Bước 2: C06 cung cấp tài liệu và hỗ trợ tích hợp. Bước 3: C06 phối hợp các đơn vị kiểm tra ANAT. Bước 4: Triển khai chính thức. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 25 | ## Mô hình 25: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 | Bước 1: Sở TTTT rà soát đánh giá đầu tư, thuê, nâng cấp phù hợp Bước 2: Đề xuất UBND tổ chức thực hiện. | - Mất phí đầu tư hoặc thuê nhà cung cấp dịch vụ. - Theo khung kiến trúc CPĐT, địa phương phải đầu tư, nâng cấp đáp ứng chuyển đổi số. | Thực hiện ngay |
| 26 | ## Mô hình 26: Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Quỳnh Hương 0913068813 | Bước 1: C06 cung cấp các tài liệu tuyên truyền. Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai công tác truyền thông nội bộ và giám sát kết quả tuyên truyền. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 27 | ## Mô hình 27: Truyền thông chính sách qua hệ thống LED, Pano, Áp phích, Truyền thanh cơ sở, Truyền hình địa phương, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Quỳnh Hương 0913068813 | Bước 1: Sở TTTT, Sở VHTTDL phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các tài liệu tuyên truyền. Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai công tác tuyên truyền. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 28 | ## Mô hình 28: Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Phí Ngọc Túc 0917323840 | Bước 1: Các đơn vị đăng ký lập danh sách các học viên đào tạo trực tuyến về đề án 06 Bước 2: Thực hiện học tập trực tuyến trên website daotao.ai Bước 3: Kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 29 | ## Mô hình 29: Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Trần Đức Hưu 0911051985 Đ/c Phạm Văn Toàn 0886894682 | Bước 1: C06 đã cung cấp tính năng tố giác TP trên Vneid. Bước 2: Công an tỉnh, Sở TTTT tăng cường tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 30 | ## Mô hình 30: Triển khai tuyên chuyển chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Centrer. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Trần Đức Hữu 0911051985 Đ/c Phạm Văn Toàn 0886894682 | Bước 1: C06 đã cung cấp tính năng trên Vneid. Hotline:19000368 Bước 2: Công an tỉnh, Sở TTTT tăng cường tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện. | Miễn phí | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 31 | ## Mô hình 31: Triển khai hệ thống quản lý trường học: Xác thực thông tin giáo viên và học sinh; Cho phép giáo viên đăng nhập bằng tài khoản VneID (SSO); Quản lý điểm, lịch học… | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Dự kiến 31/12/2023 Phương pháp: - Đối với địa phương Sở GDĐT triển khai tập trung cho các trường trên toàn quốc thì doanh nghiệp vào khảo sát, đánh giá. | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 Đ/c Phạm Văn Toàn 0886894682 Đ/c Đào Phan Khải 0378861078 | Bước 1: Sở GDĐT rà soát các hệ thống quản lý trên địa bàn tỉnh để đề xuất. Trường hợp có hệ thống thì tích hợp về LGSP tỉnh SSO với Vneid. Trường hợp chưa có thì phối hợp doanh nghiệp đầu tư. Bước 2: Các trường tổ chức thực hiện. | - Mất phí - Giải pháp quản lý trường học do các trường, sở đề xuất thực hiện. Trường hợp đã có thì kết nối tích hợp qua LGSP tỉnh và SSO với Vneid | Thực hiện ngay |
| 32 | ## Mô hình 32: Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID Hiệu quả: Nền văn minh hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân | Đề án 06, Chỉ thị 23 Dự kiến tháng 10/2023. | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 | Bước 1: C06 phối hợp Bộ Tư pháp thống nhất quy trình, giải pháp thực hiện trên VNeid. Bước 2: Công an tỉnh, Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện. | Miễn phí | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 33 | ## Mô hình 33: Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VNeid. ## Hiệu quả: Tích hợp các thông tin sức khỏe, quá trình khám chữa bệnh và việc làm .. | Đề án 06 Tuyên truyền tích hợp BHYT, Sổ sức khỏe | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 | Bước 1: C06 phối hợp với Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH tích hợp sổ sức khỏe điện tử, sổ lao động điện tử. Bước 2: Công an tỉnh, Sở TTTT tăng cường tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện. | Miễn phí | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| IV | Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách TTHC (03 mô hình) |  |  |  |  |  |
| 34 | ## Mô hình 34: Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VneID Hiệu quả: Tạo lập dữ liệu dùng chung, đơn giản hóa TTHC. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 | Bước 1: Sở TNMT rà soát, phối hợp với Bộ TNMT, C06 làm sạch dữ liệu. Bước 2: C06 phối hợp Bộ TNMT tích hợp khai thác thông tin chỗ ở hợp pháp phục vụ DVC cư trú, tích hợp các giấy tờ nhà đất lên Vneid. | Miễn phí | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm (01 hoặc nhiều điểm do địa phương đề xuất) |
| 35 | ## Mô hình 35: Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như: Hộ tịch, lao động xã hội, các tổ chức, đoàn hội…. Phục vụ cải cách TTHC. ## Hiệu quả: Tạo lập dữ liệu dùng chung, đơn giản hóa TTHC. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh (Quy trình 1292/HTQTCT-QLHC; Quy trình số 3936/NCC-QLHC; Đề án 06) Hoàn thành tháng 12/2023. | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 | Bước 1: Các đơn vị địa phương rà soát các dữ liệu hiện đang quản lý chưa được số hóa. Bước 2: C06 hỗ trợ triển khai giải pháp só hóa trên nền dân cư. Bước 3: Tổ triển khai đề án các cấp thực hiện tạo lập dữ liệu phục vụ dùng chung. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 36 | ## Mô hình 36: Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VneID Hiệu quả: Giúp công tác hỗ trợ ASXH minh bạch, tiện lợi trong công tác thanh toán; giảm giấy tờ và công sức của ngành lao động. | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Hoàn thành tháng 12/2023. | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Vũ Tiến Dũng 0914441654 Đ/c Đào Đình Nam 0855179668 | Bước 1: Chủ trì phối hợp UBND các huyện, thị xã, Tỉnh phối hợp với C06 làm sạch dữ liệu; Bước 2: Phối hợp các ngân hành triển khai chi trả an sinh xã hội sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Bước 3: tích hợp cung cấp thông tin đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu ASXH thông qua VneID, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Miễn phí | C06 hỗ trợ Triển khai thí điểm |
| V | Nhóm Phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp (06 mô hình) |  |  |  |  |  |
| 37 | ## Mô hình 37: Phân tích tình hình dân cư | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Nguyễn Sỹ Thái 0979169811 | Bước 1: Sở TTTT, VPUB (đơn vị chủ trì vận hành IOC) chủ trì có văn bản đề nghị cung cấp tình hình phân tích và cử đầu mối phối hợp. Bước 2: C06 cung cấp tài liệu và hướng dẫn tích hợp. Bước 3: C06 phối hợp kiểm tra ANAT. Bước 4: Triển khai chính thức. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 38 | ## Mô hình 38: Phân tích tình hình lao động | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Nguyễn Sỹ Thái 0979169811 | Bước 1: Sở TTTT, VPUB (đơn vị chủ trì vận hành IOC) chủ trì có văn bản đề nghị cung cấp tình hình phân tích và cử đầu mối phối hợp; Bước 2: Sở lao động chủ trì, phối hợp Công an tỉnh hoàn thành việc nhập thông tin người lao động trên CSDLQG về dân cư; cung cấp nhu cầu phân tích cần C06 hỗ trợ. Bước 3: C06 cung cấp tài liệu và hướng dẫn tích hợp. Bước 4: C06 phối hợp kiểm tra ANAT. Bước 5: Triển khai chính thức. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 39 | ## Mô hình 39: Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Nguyễn Sỹ Thái 0979169811 | Bước 1: Sở TTTT, VPUB (đơn vị chủ trì vận hành IOC) chủ trì có văn bản đề nghị cung cấp tình hình phân tích và cử đầu mối phối hợp; Bước 2: Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp Công an tỉnh thực hiện quản lý lưu trú trên ASM. Bước 3: C06 cung cấp tài liệu và hướng dẫn tích hợp. Bước 4: C06 phối hợp kiểm tra ANAT. Bước 5: Triển khai chính thức. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 40 | ## Mô hình 40: Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Nguyễn Sỹ Thái 0979169811 | Bước 1: Sở TTTT, VPUB (đơn vị chủ trì vận hành IOC) chủ trì có văn bản đề nghị cung cấp tình hình phân tích và cử đầu mối phối hợp; Bước 2: Công an tỉnh chủ trì thực hiện nhâp thông tin đối tượng trên hệ thống dân cư. Bước 3: C06 cung cấp tài liệu và hướng dẫn tích hợp. Bước 4: C06 phối hợp kiểm tra ANAT. Bước 5: Triển khai chính thức. | Miễn phí | Thực hiện ngay |
| 41 | ## Mô hình 41: Triển khai cuộc thi sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số. | Theo yêu cầu thực tiễn Hoàn thành Quý I/ 2024 | Đ/c Phan Đức Hiệp 0868425888 | Bước 1: C06 xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo. Bước 2: Cung cấp tài liệu cho Sở TTTT tuyên truyền rộng rãi. | Miễn phí | Thí điểm, triển khai trong 6 tháng cuối năm |
| 42 | Mô hình 42: Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC Tỉnh | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh Hoàn thành tháng 12/2023. | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 | Bước 1: Sở TTTT rà soát đánh giá đầu tư, thuê, nâng cấp phù hợp Bước 2: Đề xuất UBND tổ chức thực hiện. | Mất kinh phí | Thí điểm, triển khai trong 6 tháng cuối năm |
| 43 | ## Mô hình 43: Tổ chức đào tạo, tập huấn an ninh, an toàn, bảo mật thông tin cho người sử dụng cuối (end use). | Theo nhu cầu, đề nghị của Tổ công tác tỉnh | Đ/c Nguyễn Quốc Huy 0946538222 Đ/c Phí Ngọc Túc 0917323840 | Bước 1: Các đơn vị đăng ký lập danh sách các học viên đào tạo người sử dụng cuối (end use) Bước 2: Thực hiện học tập trực tuyến trên website daotao.ai Bước 3: Kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo. | Miễn phí | Thực hiện ngay |

6. Thông tin các doanh nghiệp có giải pháp đồng hành triển khai tại tỉnh Đồng Nai:

- Đầu mối liên hệ VNPT: Bà Vũ Thị Thu Hoài, Điện thoại:  0918.203883; Ông Trần Minh Luân - PGĐ Trung tâm Công nghệ thông tin - VNPT Đồng Nai, Điện thoại: 0913.756777, Email: luantm.dni@vnpt.vn.

- Đầu mối liên hệ Viettel: Ông Vũ Việt Hưng, Điện thoại: 0988.600616; Ông Nguyễn Tất Vị - Viettel Đồng Nai, Điện thoại: 0982.339379.

- Đầu mối liên hệ FPT: Ông Phạm Thiện Duy, Điện thoại: 0908.140401.