UBND TỈNH ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

| Số: /BC-SCT | Đồng Nai, ngày tháng 8 năm 2024 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/01/2024

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Đề án 06 tháng 8/2024)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong tháng 8 năm 2024 như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ

Qua rà soát các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 603/KH-SCT ngày 30/01/2024 về việc triển khai Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/01/2024 đến các phòng, đơn vị thuộc Sở biết và triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc Sở quan tâm, thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc CBCCVC thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06, những lợi ích của Đề án 06, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, chuyển đổi số; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án 06, cải cách hành chính.…đến toàn thể CBCCVC và người lao động tại cơ quan thông qua các cuộc họp toàn cơ quan, trên phần mềm QLVB và điều hành công việc; tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua các tin bài trên trang TTĐT của Sở tại địa chỉ: http://sct.dongnai.gov.vn.

Phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; thực hiện hiệu quả việc cải cách hành chính theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh của công chức Sở Công Thương, đồng thời đã ban hành và thực hiện hiệu quả các Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính của Sở Công Thương hàng năm bám sát theo chỉ đạo của cấp trên.

2. Công tác tuyên truyền, tham mưu về công tác triển khai Đề án 06:

- Đã thực hiện đăng tải các thông tin, tuyên truyền, các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án 06 trên Cổng Thông tin điện tử của Sở để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm hiểu, nắm bắt kịp thời về việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền rộng rãi đến công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở hiểu và phối hợp thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc - https://qlvb-sct.dongnai.gov.vn/(hoặc lồng ghép trong các cuộc họp toàn bộ CBCC hoặc triển khai thông qua hình thức dùng app Zalo…)

- Đã tuyên truyền, khuyến nghị 100% CBCCVC và người lao động thuộc Sở thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời vận động các thân nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết TTHC, hạn chế việc nộp hồ sơ trực tiếp.

- Dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/7/2024) với tiến độ:

+ Đã ban hành Văn bản số 3952/SONOIBO-VP ngày 30/7/2024 về đề xuất thuê đơn vị tư vấn, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án;

+ Đã trình Quyết định lựa chọn đơn vị thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật);

- Dự án nâng cấp trang cơ sở dữ liệu ngành Công thương: đang ở bước phối hợp với đơn vị được thuê viết, bổ sung, chỉnh sửa Đề cương, dự toán chi tiết thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu ngành Công Thương do phải căn cứ mới theo Nghị định số 82/2024/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư dự án ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (3699/SCT-KHTCTH ngày 11/7/2024).

- Triển khai Văn bản số 8376/UBND-THNC ngày 18/7/2024 của UBND tỉnh về triển khai Thông báo kết luận số 316/TB-VPCP ngày 12/7/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế (3907/SCT-VP ngày 22/7/2024).

- Ngày 31/7/2024, Sở đã tổ chức cho toàn bộ công chức, viên chức thuộc Sở dự họp để nghe trình bày, giới thiệu Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công Thương (161/GM-SCT ngày 25/7/2024).

- Hoàn thành báo cáo rà soát Trang thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc quy định về việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (3855/SCT-VP ngày 19/7/2024).

- Đã thực hiện đăng ký 10 USB chứng thư số cho toàn bộ chuyên viên thực hiện xử lý Thủ tục hành chính, đã cài đặt, cấu hình ký số cho tài khoản cửa trung, một cửa phục vụ cho công tác số hóa kết quả TTHC.

- Đã hoàn thành thực hiện dự thảo, lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến các phòng, đơn vị, chỉnh sửa dự thảo và trình ban hành Quyết định ban hành “Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công tại Sở Công Thương”.

- Đã báo cáo số 4128/BC-SCT ngày 01/8/2024 về kết quả triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tại Sở trong giai đoạn 2022 đến nay.

- Đã thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu, nhập liệu tài sản công tại cơ quan Sở Công Thương trên phần mềm Quản lý tài sản công của Bộ Tài chính, đã có báo cáo thực hiện cùng những tồn tại vướng mắc chưa thể đúng, đủ dữ liệu theo như sổ sách kế toán (tại Báo cáo: số 4049/SoNoiBo-VP ngày 12/8/2024; số 265/KC&TV-HC ngày 12/8/2024). Sở giao Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp nhiệm vụ tổng hợp các kiến nghị với Sở Tài chính để cải thiện tình hình trang tài sản công nhằm hoạt động tốt, hiệu quả trong thời gian tới.

- Đăng ký sáng kiến, cải tiến trong công tác cải cách hành chính năm 2024 (3884/SCT-VP ngày 19/7/2024).

- Hoàn thành góp ý: dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2024-2025; dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số (4027/SCT-VP ngày 26/7/2024); dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh (3939/SCT-VP ngày 22/7/2024); dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phê duyệt, sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Đồng Nai (3961/SCT-VP ngày 24/7/2024).

- Để nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC của Sở Công Thương, Sở đã triển khai yêu cầu các phòng thuộc Sở khẩn trương thực hiện số hóa hồ sơ, TTHC theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 tại Văn bản số 4048/SCT-VP ngày 25/7/2024.

3. Công tác chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định: số 767/QĐ UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai; số 896/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai.

- Đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương đã áp dụng tiếp nhận hồ sơ, cấp phép qua mạng trên phần mềm một cửa đối với 133/133 thủ tục hành chính (đạt 100%); thực hiện dịch vụ tin nhắn SMS và chuyển phát kết quả về tận nhà cho khách hàng qua đường bưu điện đối với các thủ tục hành chính thuộc Sở.

- Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-BCT ngày 09/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3967/TTr-SCT ngày 24/7/2024. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai, với tên 03 thủ tục hành chính như sau:

+ Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý;

+ Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý;

+ Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

- Ngày 30/7/2024, Sở đã ban hành Văn bản số 4087/SCT-TTR về triển khai Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh.

a) Đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

- Báo cáo tình hình thực hiện liên thông thủ tục hành chính:

| STT | Thủ tục hành chính, dịch vụ công | Theo Quy định của Trung ương, UBND tỉnh | Đơn vị thực hiện | Các đơn vị liên thông thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủ tục Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | Trung ương | Sở Công Thương | Công an tỉnh |
| 2 | Thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam | UBND tỉnh | Sở Công Thương | Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch |
| 3 | Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa Thủy điện | UBND tỉnh | Sở Công Thương | Văn phòng UBND tỉnh |
| 4 | Lĩnh vực Công nghiệp nặng | UBND tỉnh | Sở Công Thương | Văn phòng UBND tỉnh |

Hiện nay, 133 thủ tục hành chính của Sở đã được công khai trên trang https://dichvucong.dongnai.gov.vn và https://dichvucong.gov.vn, đồng thời thường xuyên rà soát, sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục hành chính cho phù hợp tình hình thực tế. Qua đó, góp phần gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính và mang lại lợi ích cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Kết quả hợp nhất, kết nối các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC:

- Hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống Một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh: Đã hoàn thành

- Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với CSDL quốc gia về dân cư: Đã kết nối

b) Đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC:

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2024, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 563/KH-SCT ngày 29/01/2024 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở Công Thương năm 2024, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao.

- Việc giải quyết các thủ tục hành chính được Sở Công Thương thực hiện theo nguyên tắc nhanh gọn, thuận tiện, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đặc biệt, có biện pháp xử lý nghiêm những công chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Xây dựng nội dung thủ tục hành chính, chuẩn hóa đầy đủ tên, nội dung thủ tục hành chính theo bộ thủ tục đã được Bộ Công Thương công bố, đảm bảo tính pháp lý, đơn giản dễ hiểu, dễ thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Thực hiện rà soát, Sở Công Thương có 04 thủ tục hành chính có nhu cầu sử dụng dữ liệu căn cước điện tử gồm: (1) Thủ tục đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; (2) Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; (3) Thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; (4) Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 2017/QĐ-BCT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Sở Công Thương đã ban hành Tờ trình số 4289/TTr-SCT ngày 09/8/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai gửi UBND tỉnh xem xét.

- Thực hiện văn bản số 8827/UBND-HCC ngày 29/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý trạng thái trên phần mềm Một cửa điện tử đảm bảo kết quả đồng bộ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Công Thương đã ban hành Văn bản triển khai giao nhiệm vụ cụ thể đến các phòng, bộ phận có chức năng nhiệm vụ liên quan, tương ứng thực hiện tại Văn bản số 4268/SCT-TTR ngày 08/8/2024.

- Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Sở đã chỉ đạo công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Tuy nhiên, trong tháng 2/2024 chức năng này được cơ quan chuyên trách tạm khóa, Sở đã kịp thời triển khai khai đến công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính biết tại Văn bản số 919/SCT-VP ngày 23/02/2024 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp bảo mật tài khoản người dùng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh về cư trú và hướng dẫn người dân tự tra cứu thông tin về cư trú của mình, nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh nhân dân 09 số vì đã có trên mã QR của thẻ căn cước công dân gắn chíp.

- Sở Công Thương không có Dịch vụ công liên quan đến 29 DVC được phê duyệt theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022. Vì vậy, tính từ trước đến nay Sở chưa tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu về thông tin dân cư, thông tin cư trú của công dân.

- Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Đã triển khai Văn bản số 3834/SCT-TT ngày 18/7/2024 về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính ngành công thương.

- Công tác số hóa hồ sơ điện tử (hồ sơ TTHC): Sở đã triển khai đến công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh - motcua.dongnai.gov.vn và sử dụng phần mềm Kho quản lý dữ liệu điện tử.

+ Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 14/8/2024, tổng số đã tiếp nhận và xử lý: 4.137 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã nhận trong kỳ: 4.121 hồ sơ, tồn đầu kỳ: 16 hồ sơ, số lượng hồ sơ hoàn thành trước hạn và đúng hạn: 4.127 hồ sơ, số lượng hồ sơ đang thụ lý: 10 hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ một cửa: 31 hồ sơ, số lượng hồ sơ đã số hóa: 23 hồ sơ, số lượng hồ sơ đã số hóa kết quả TTHC: 15 hồ sơ; số lượng tài liệu đã số hóa: 195 hồ sơ.

(Lưu ý: do 02 thủ tục có lượng hồ sơ lớn: Thủ tục Thông báo khuyến mại và Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Sở Công Thương không đăng ký số hóa đối với 02 thủ tục này nên lượng hồ sơ được số hóa rất hạn chế và số thủ tục có phát sinh hồ sơ không nhiều).

5. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Sở thường xuyên rà soát hệ thống mạng, trang thiết bị văn phòng, máy tính đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn thông tin; tạo điều kiện trong việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về an toàn thông tin cho CBCCVC. Các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc soạn thảo văn bản mật trên máy tính mật đã bố trí theo quy định.

- Việc thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN):

- Sở đã ban hành Kế hoạch 4240/KH-SCT ngày 07/8/2024 về tổ chức triển khai tập huấn về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Sở Công Thương Đồng Nai nhằm trang bị kiến thức về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, từ đó hạn chế những tồn tại, thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN, xóa bỏ các nhân tố khách quan, chủ quan là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến lộ, lọt, mất BMNN. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các công chức, viên chức đối với công tác bảo vệ BMNN. Từng bước hoàn thiện công tác bảo vệ BMNN theo hướng đảm bảo an toàn, hiện đại hóa.

- Sở đang đề nghị, phối hợp với Phòng PA03 – Công an tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ tập huấn về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Sở Công Thương Đồng Nai, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2024 (tại Văn bản số 4286/SCT-VP ngày 09/8/2024).

- Sở thường xuyên rà soát hệ thống mạng, trang thiết bị văn phòng, máy tính đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn thông tin; tạo điều kiện trong việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về an toàn thông tin cho CBCCVC. Các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc soạn thảo văn bản mật trên máy tính mật đã bố trí theo quy định.

- Thực hiện rà soát, tham mưu phương án đề xuất các giải pháp để đảm bảo Hệ thống mạng nội bộ của Sở Công Thương có hệ thống backup/sao lưu đúng với cấp độ 2 đã được phê duyệt. Tham mưu thuê đơn vị thực hiện các phương án an toàn cho Hệ thống mạng nội bộ của Sở Công Thương, đảm bảo dữ liệu lưu trữ có bản sao lưu dự phòng (tại Quyết định số 161/QĐ-SCT ngày 29/7/2024).

- Đã triển khai đến các công chức, viên chức các Văn bản gồm: quy định mức giá cước dịch vụ (4258/SCT-VP ngày 08/8/2024); triển khai công bố danh sách nền tảng số do các bộ, ngành triển khai trên toàn quốc để khai thác, tránh triển khai trùng lặp (4077/SCT-VP ngày 30/7/2024); cảnh báo rủi ro an toàn thông tin liên quan đến sản phẩm CrowdStrike (4067/SCT-VP ngày 30/7/2024); cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2024 (3813/SCT-VP ngày 17/7/2024)

II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ về Đề án 06 theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh; tiếp tục khai thác, sử dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử và phần mềm số hóa hồ sơ TTHC tỉnh; triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở Công Thương, trong đó bao gồm nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và nhận kết quả qua hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế tối đa việc đi lại của người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có chức năng nhiệm vụ, liên quan để trình các hồ sơ, ký duyệt hợp đồng với đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương.

- Tiếp tục báo cáo các công tác như: Đề án 06; ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số tại Sở; thực hiện công tác ISO; Chuyển đổi số; Cải cách hành chính.... đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/01/2024 do UBND tỉnh ban hành trong tháng 8/2024 của Sở Công Thương, gửi Công an tỉnh tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Công an tỉnh; - Ban Giám đốc Sở; - Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; - Lưu: VT, VP. Thuymtt D:\2024\DeAn06 | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Văn Hữu Đồng |
| --- | --- |