UBND TỈNH ĐỒNG NAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /BB-SCT	Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN

Về việc trao đổi, thảo luận công tác giao nhận, bàn giao, hoàn thiện

và tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3348/QĐ-BCT ngày 14/11/2025 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chiến lược Chuyển đổi số của Bộ Công Thương giai đoạn 2025 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 3255/QĐ-BCT ngày 05/11/2025 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chiến lược Phát triển dữ liệu và Quy hoạch tổng thể hạ tầng trung tâm dữ liệu của Bộ Công Thương;

Thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW ngày 05/01/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh mạng và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị;

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 và TCVN 14423:2025 về kỹ thuật an toàn, yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0.

Căn cứ Công văn số 8372/UBND-KGVX ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận dừng triển khai dự án CSDL riêng và chuyển sang sử dụng, nâng cấp hệ thống CSDL ngành Công Thương tiếp nhận từ nguồn tỉnh Bình Phước (cũ);

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt dự án đầu tư CSDL chuyên ngành;

Căn cứ Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Chuyển đổi số hoạt động ngành Công Thương Đồng Nai” do đơn vị tư vấn Brotech thiết kế năm 2025;

Trên cơ sở Công văn số 3686/SCT-VP và 3679/SCT-VP ngày 05/11/2025 của Sở Công Thương về việc tích hợp CSDL vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và trang bị chứng thư số SSL.

Hôm nay, ngày 03 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, chúng tôi gồm:

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

- Sở Công Thương

Ông Vũ Sao Sáng	Phó Giám đốc

Ông Đặng Trần Nhật Thoại	Phó Trưởng phòng KHTCTH

Bà Mai Thị Thanh Thủy	Chuyên viên

- Sở Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Minh Quang 	Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Huy Hoàng 	Trưởng phòng Chuyển đổi số

- Sở Tài chính

Ông Lê Hữu Ninh	Chuyên viên phòng Đầu tư và Đấu thầu

- Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Thành Chung 	Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã

- Viettel Đồng Nai (Đơn vị tư vấn và thực hiện)

Ông Đoàn Tô Hoài	Phó Giám đốc

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Sở Công Thương tuyên bố lý do, thành phần và nội dung cuộc họp; Ông Vũ Sao Sáng -  Phó Giám đốc Sở Công Thương điều hành cuộc họp, các thành viên dự họp thảo luận, trao đổi như sau:

1.  Ý kiến Ông Nguyễn Minh Quang – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

- Trong tháng 4/2026, Viettel Đồng Nai phối hợp Sở Công Thương khẩn trương hoàn chỉnh phần mềm CSDL ngành Công Thương để đẩy dữ liệu sang IOC.

- Trong tháng 4/2026, Viettel Đồng Nai phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ chuyển phần mềm CSDL ngành Công Thương về Data Center của tỉnh Đồng Nai.

- Đề nghị Viettel Đồng Nai khẩn trương tổ chức tập huấn đối với cán bộ, công chức Sở Công Thương để thực hiện quản lý, sử dụng và cập nhật dữ liệu và đưa CSDL ngành Công Thương đi vào hoạt động.

- Đối với nội dung nâng cấp, Sở Công Thương phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện khảo sát, rà soát, đánh giá hiện trạng và báo cáo xin chủ trương UBND tỉnh và đăng ký kinh phí thực hiện; Riêng đối với tính năng AI đưa vào trong phần mềm cần gửi lấy ý kiến góp ý của Sở Khoa học và Công nghệ và Công an tỉnh để bảo đảm an ninh mạng.

3. Ý kiến Ông Đoàn Tô Hoài - Phó Giám đốc Viettel Đồng Nai

- Ngày 23/5/2025, 06 bên đã thực hiện ký biên bản nghiệm thu phần mềm và biên bản nghiệm thu tập huấn (đ/c Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Phước ký tên, đóng dấu – đơn vị thụ hưởng).

- Phần mềm CSDL ngành Công Thương trước đây thiết kế theo mô hình 03 cấp, nay Viettel Đồng Nai phải chỉnh sửa lại cho phù hợp tình hình thực tế.

- Một số trường dữ liệu đợt 1 của Sở Công Thương cung cấp theo chuẩn cấu trúc của hệ thống cũ, do đó đề nghị phối hợp chuẩn hóa lại danh mục cho phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

- Đối với nội dung bổ sung thêm 01 số chức năng của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập), Viettel Đồng Nai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để thống nhất, hoàn chỉnh phần mềm, kể cả giao diện phần mềm.

- Hiện tại, phần mềm đang hosting đặt tại Data Center của Viettel; Viettel sẽ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ để chuyển phần mềm để cài đặt trên Data Center của tỉnh.

- Hầu hết chuyên gia của Viettel đang công tác và cư ngụ tại Hà Nội, do đó khi tập huấn sẽ áp dụng hình thức trực tuyến chuyên gia tại Hà Nội và chuyên viên kỹ thuận hỗ trợ trực tiếp tại phòng tập huấn.

- Viettel Đồng Nai thống nhất bàn giao đầy đủ phần mềm, mã nguồn (Source code), tài khoản quản trị tối cao (Admin), tài liệu hướng dẫn vận hành và các khóa mật mã liên quan cho Sở Công Thương ngay sau khi tiến hành ký biên bản bàn giao hoặc tập huấn.

4. Ý kiến Ông Lê Hữu Linh – Chuyên viên phòng Đầu tư và Đấu thầu, Sở Tài chính

Về kinh phí đề nghị Sở Công Thương lập dự toán gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; Sở Tài chính sẽ bố trí kinh phí theo quy định.

5. Ý kiến Ông Nguyễn Thành Chung - Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

Đề nghị Sở Công Thương và Viettel Đồng Nai sớm đưa phần mềm CSDL ngành Công Thương đi vào hoạt động và bảo đảm việc đẩy dữ liệu sang IOC.

- Ý kiến Ông Vũ Sao Sáng - Phó Giám đốc Sở Công Thương

- Giao phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Sở Công Thương tích cực, chủ động phối hợp Viettel Đồng Nai để hoàn chỉnh phần mềm (tuân thủ Quyết đinh số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 3348/QĐ-BCT ngày 14/11/2025 và Quyết định số 3255/QĐ-BCT ngày 05/11/2025 của Bộ Công Thương) và thực hiện công tác bàn giao theo quy định.

- Đề nghị Viettel Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ hoàn chỉnh phần mềm, tích hợp,  đấu nối API để đẩy dữ liệu sang IOC trong tháng 4/2026. Phối hợp lập hồ sơ bảo mật Cấp độ 3 đối với phần mềm theo quy định. Tập huấn cho cán bộ, công chức Sở Công Thương.

- Giao phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo sớm tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức Sở Công Thương để thực hiện quản lý, sử dụng và cập nhật dữ liệu và đưa CSDL ngành Công Thương đi vào hoạt động.

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ bàn giao phần mềm theo quy định.

- Đề nghị Sở Tài chính phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ Sở Công Thương trong công tác nâng cấp phần mềm theo quy định.

Biên bản kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày, đã được các thành phần tham dự nhất trí thông qua./.

| Đ/d SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Nguyễn Huy Hoàng | Đ/d SỞ CÔNG THƯƠNG KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Vũ Sao Sáng |
| --- | --- |
| Đ/d SỞ TÀI CHÍNH Lê Hữu Ninh | Đ/d VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Thành Chung |

Đ/d VIETTEL ĐỒNG NAI

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Tô Hoài