	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 291/QĐ.CT-UBT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2003


QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Về duyệt dự án đầu tư: Tin học hóa quản lý hành chánh nhà nước

Sở Công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2002-2005.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

· Căn cứ Điều 52 Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994.

· Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.
· Xét nội dung hồ sơ dự án đầu tư Tin học hóa quản lý hành chánh nhà nước Sở Công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2002-2005 trình duyệt tại tờ trình số 1233/CN ngày 08 tháng 11 năm 2003.

· Xét báo cáo thẩm định dự án đầu tư số 23/BC-KHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay duyệt hồ sơ nghiên cứu khả thi:

1- Dự án đầu tư: Tin học hóa quản lý hành chánh nhà nước Sở Công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2002-2005.

2- Chủ đầu tư: Sở Công nghiệp.

3- Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án: Chủ nhiệm điều hành dự án.

4- Địa điểm đầu tư: Sở Công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
5- Qui mô đầu tư – Giải pháp kỹ thuật:

Tin học hóa quản lý hành chánh nhà nước của Sở Công nghiệp bao gồm: chương trình quản lý thống kê tổng hợp, hạch toán kế toán; quản lý nhân sự; quản lý công văn đi và đến; quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu; quản lý thẩm định dự án đầu tư; quản lý công tác kiểm tra và thẩm kế; xây dựng Website công nghiệp; nối mạng với UBND tỉnh, Bộ Công nghiệp và mạng diện rộng Chính phủ thông qua máy chủ UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp tích hợp trên GIS; cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; cơ sở lưới điện phục vụ công tác quản lý điện năng.

Hệ thống mạng kết nối tất cả các máy tính của các phòng, ban Sở Công nghiệp bao gồm 1 máy chủ và 28 máy trạm (trong đó 03 máy trạm hiện có, 01 máy chủ và 04 máy trạm đã được Văn phòng HĐND & UBND tỉnh đầu tư theo dự án đầu tư thiết bị tin học cho các đơn vị làm việc trong Trụ sở làm việc khối Nhà nước tại quyết định số 4239/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2002).
6- Tổng mức vốn đầu tư:
2.140.000.000 đồng.
Trong đó:

+ Thiết bị:
480.000.000 đồng.

+ Phần mềm + lắp đặt:
1.370.000.000 đồng.

+ Chi phí khác:
100.000.000 đồng.

+ Dự phòng phí:
190.000.000 đồng.

(chi tiết xem phụ lục kèm theo)

7- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

8- Phương thức tổ chức đầu tư: Đấu thầu.

9- Tiến độ thực hiện: 2003-2005.

10- Trách nhiệm của chủ đầu tư:

· Khi thiết kế các phần mềm quản lý, Chủ đầu tư làm việc với Ban điều hành đề án 112 của tỉnh để có ý kiến thống nhất trước khi đưa vào sử dụng.

· Chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.
Điều 2: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân Tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận:

- Như điều 2
· Lưu VP-UBT.
	KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Ao Văn Thinh











PAGE  

2

